RINGON SERVICE  ·  사업 기획서

C-Flex FMS

Mission-Critical 시설을 위한

Observability + Multi-Channel Notification SaaS

사업 방향 · 개발 방향 · 운영 방향 · MS 통합 · 시장 분석

작성일: 2026년 06월 07일    문서 버전: v2.0

Anchor Customer HAEA Group · Hyundai AutoEver America 44대 APC UPS · 3 CBU (HMA 31 / KUS 7 / HAEA HQ 6) Cutover: 2026-06-30

목차

1.  Executive Summary

2.  사업 방향 (Business Direction)

3.  권한과 운영 관리 (Governance) — 핵심

4.  개발 방향 (Product Roadmap)

5.  운영 방향 (Operations)

6.  Microsoft 365 / Teams 통합 — 상세

7.  솔루션 강점 분석 (Competitive Edge)

8.  시장 규모 분석 (TAM/SAM/SOM)

9.  확대 방향 (Expansion Strategy)

10.  APC / Schneider 파트너 전략

11.  리스크 분석

12.  90일 액션 플랜

13.  의사결정 필요 사항

1. Executive Summary

C-Flex FMS는 데이터센터·산업시설의 UPS·전력·환경 인프라를 한 콘솔에서 실시간 모니터링하고, 알람을 SMS·LINE·카카오·Microsoft Teams·Slack·이메일 등 사용자가 원하는 채널로 즉시 전달하는 SaaS 플랫폼입니다.

핵심 원칙 — 우리는 '본다 + 알린다'. 장비 조작 권한은 고객사가 보유. 외부 vendor의 OT 시스템 제어로 인한 보안·법적 리스크 원천 차단.

우리가 푸는 문제

Mission-critical 시설 24/7 감시 필요하나 기존 솔루션은 영문·웹 위주, 한국·아시아 메신저 미지원

Enterprise 솔루션의 device write 권한은 vendor security review에서 차단되는 경우 빈번

MSP의 RMM은 IT 인프라 중심이며 facility(전력·UPS·HVAC) 영역이 비어있음

핵심 차별점 (사업 강점 요약)

Read-only 포지셔닝 — 외부 vendor가 OT 제어 안 함 → enterprise IT 보안 통과 쉬움

Multi-channel notifier — LINE·카카오·SMS·Teams·Slack·WhatsApp 동시 (글로벌 경쟁사 부재)

AI 자동 RCA — Claude Haiku 4.5가 한국어로 1~2초 RCA 생성

M365 Native — Teams app 형태로 enterprise 진입 장벽 최소

APC 공식 파트너 자격 — EcoStruxure SDK 자리 + Schneider co-sell 가능

Anchor Reference — HAEA 44 UPS 운영 사례 자산 보유

3개년 매출 목표 (보수)

| Year | 고객 수 | Device 수 | ARPU | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1년차 | HAEA + 5 | 300 | $3/device/월 | $10,800 |
| 2년차 | 50 | 4,000 | $3 | $144,000 |
| 3년차 | 150 | 22,500 | $3 | $810,000 |
| 5년차 | 500 | 100,000 | $3.5 | $4,200,000 |

2. 사업 방향 (Business Direction)

2.1 비즈니스 모델 — 권한과 책임의 명확한 분리

| 역할 | C-Flex FMS (RingOn) | 고객사 (예: 오토에버) |
| --- | --- | --- |
| 모니터링·관찰 | ✅ SNMP 폴링 / 메트릭 | — |
| 알람 탐지·분류 | ✅ 임계치 / dedup | — |
| AI RCA | ✅ Claude Haiku 4.5 | — |
| 티켓 발행·추적 | ✅ | ITSM 통합 가능 |
| 다채널 알림 발송 | ✅ | 수신 대상 지정 |
| 월간 PDF 리포트 | ✅ | 공유·아카이브 |
| 장비 설정 변경 (Write) | ❌ dry-run 봉인 | ✅ |
| 펌웨어 업그레이드 | ❌ | ✅ 또는 vendor |
| 현장 출동·물리적 조치 | ❌ | ✅ |
| 장비 교체·구매 | ❌ | ✅ |

법적 효과 — 우리 SLA는 '알람을 N분 내 전달'에 한정. 장비 고장·서비스 중단 책임은 고객사 보유. Liability cap 명확화.

2.2 타겟 시장 세그먼트

| 세그먼트 | 특성 | 진입 전략 | ACV |
| --- | --- | --- | --- |
| 한국계 미국법인 | M365·한국어 UI, 본사 IT 영향 | HAEA 레퍼런스 + 카톡·LINE | $5-30k/년 |
| 미국 MSP/ITSP | 100~500 devices, ConnectWise | Partner program + RMM | $10-50k/년 |
| APC 파트너 | Schneider 영업 협업 | SDK 통합 후 directory | $20-100k/년 |
| 대기업 직접 | M365 AppSource + SOC2 | Phase 4 인증 후 진입 | $50-300k/년 |
| 한국 본사 | HMG/삼성/LG, KISA | 법인 + 데이터 거주 | $100-500k/년 |

2.3 가격 정책

| Tier | 월 가격 | 채널 | 타겟 |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0 (5대까지) | 이메일 | 평가용 |
| Pro | $2/device | + SMS·Slack·Teams | 중소 IT |
| Business | $4/device | + LINE·WhatsApp·카카오 | MSP·아시아 |
| Enterprise | $6 + setup | + PagerDuty·ServiceNow·24/7 | 대기업 |
| On-Premise | License + maint | 전 채널 + VMware OVA | 폐쇄망·정부 |

3. 권한과 운영 관리 (Governance) — 핵심

본 챕터는 사업 성공을 좌우하는 가장 중요한 영역입니다. 권한·책임의 명확한 경계 없이는 enterprise 진입이 불가능합니다.

3.1 권한 분리 원칙 (Separation of Duties)

| 권한 | C-Flex | 고객사 IT | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장비 모니터링(Read) | ✅ | — | 기본 서비스 |
| 임계치 조정 | ✅ UI | ✅ | 공동 |
| 채널 라우팅 | — | ✅ | 통신 정책 |
| 티켓 생성·자동화 | ✅ | ✅ | 양쪽 가능 |
| 티켓 승인·종결 | — | ✅ | 워크플로우 |
| 장비 설정 변경(Write) | ❌ | ✅ | OT 책임 |
| 펌웨어 푸시 | ❌ | ✅+vendor | 장비 vendor |
| 물리적 조작 | ❌ | ✅ | 현장 권한 |
| 당사 시스템 관리 | ✅ | — | platform owner |
| 고객 시스템 관리 | — | ✅ | tenant owner |

3.2 RBAC 역할 정의

| 역할 | 권한 범위 | 주요 행위 |
| --- | --- | --- |
| super_admin | 전 테넌트 | 고객 추가/삭제·결제·인프라 |
| partner_admin | 산하 고객 | onboarding·가격 (Phase 2+) |
| fms_admin | 본인 tenant | 장비·임계치·사용자·채널 |
| fms_operator | tenant 운영 | 알람 ack·티켓·음소거 |
| fms_viewer | tenant 조회 | 대시보드·리포트만 |
| fms_billing | tenant 청구 | 결제·계약 정보 |
| api_token | scope-limited | 외부 통합 (PSA/RMM/SIEM) |

3.3 운영 거버넌스 절차

(1) 일반 알람 흐름

프로브 폴링 → 임계치 감지 → dedup → 알람

알람 → 라우팅 규칙 평가 → 다채널 발송

(P1) 자동 티켓 + AI RCA

운영자 ack → thread 업데이트 → 해결 → MTTR 기록

(2) Change Management

고객사 IT가 ServiceNow/Jira에 change ticket 생성

승인 후 C-Flex의 임계치·라우팅 변경

Audit log 자동 (fms_control_log + change_ticket_id)

(3) Major Incident

P1 알람 → 자동 티켓·RCA·다채널 (4분 이내)

PagerDuty 통합 시 oncall 호출

Incident war room (Teams/Slack 자동 채널)

24h 내 RCA 보고서 SharePoint 업로드

3.4 데이터 보호·컴플라이언스

| 요구사항 | 현재 | Phase 계획 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 거주지 | Azure East US | On-prem 옵션 Phase 1-2 |
| 전송 암호화 | TLS 1.2+ ✅ | 유지 |
| 저장 암호화 | Azure Disk | 고객 KMS Phase 2 |
| 감사 로그 보존 | DB 영구 | Azure immutable blob Phase 1 |
| PII 처리 | 수신자 정보만 | GDPR-light |
| SOC2 Type I | 미보유 | Phase 4 ($30-50k) |
| ISO 27001 | 미보유 | Phase 4 또는 후순위 |
| KISA-ISMS | 미보유 | 한국 법인 설립 시 |
| SOX | 감사추적 구비 | immutable log 추가 |

3.5 SLA

| 서비스 | 약속 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 플랫폼 가용성 | 99.9% (월간) | 미달 시 환불 |
| 알람 latency | < 2분 (95th) | 감지 → 첫 채널 |
| 멀티채널 동시 | 병렬 보장 | — |
| AI RCA | < 30초 (P1만) | AI 비활성 시 N/A |
| 월간 리포트 | 매월 5일 | 자동화 |
| 지원 응답 | P1:1h / P2:4h / P3:1d | KR/EN |

4. 개발 방향 (Product Roadmap)

4.1 현재 자산 (Phase 0 · 2026.6 현재)

| 영역 | 구성 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Backend | cflex-api Express+SQLite 50+ endpoints | ✅ |
| Frontend | Fms.jsx Carbon UI 2,800+ lines | ✅ |
| 프로브 | cflex-probe outbound-only | ✅ |
| 모바일 | cflex-fms Expo iOS/Android | ✅ |
| AI RCA | Claude Haiku 4.5 + kill-switch | ✅ |
| 월간 PDF | pdfkit + 나눔 + Resend | ✅ |
| 다채널 | LINE·이메일·Teams·SMS(DRY)·WA(DRY)·카톡(DRY) | ⚠ 일부 DRY |
| 지도 | MapLibre + Carto Positron | ✅ |
| Push | Expo + 백엔드 fan-out | ✅ |
| Control 어댑터 | SNMP/NMC/EcoStruxure (dry-run) | ✅ 봉인 |
| GitHub | cflex-probe + cflex-fms 푸시 | ✅ |

4.2 Phase 1 (6/30 ~ 9/30) — Slack·Teams Native

Slack Webhook + 슬래시 명령 (1일)

Teams Webhook + Adaptive Cards (1일)

Teams Bot (Bot Framework, AADSTS 해결 후)

ServiceNow eBond 활성

Audit log → Azure immutable blob

카톡 알림톡 인증 시작

TCR 인증 완료 → SMS LIVE

HAEA 외 최초 2~3 고객 확보

4.3 Phase 2 (10월 ~ 2027.3) — Productize

Subdomain 라우팅 (acme.cflex.runless.co.uk)

Self-service signup + Stripe billing

Partner program (MSP 산하 고객)

Probe install wizard (`curl URL | bash`)

Public docs site

ConnectWise / Datto / Halo 통합

PagerDuty / Opsgenie 통합

MS AppSource 등재 시작

4.4 Phase 3 (2027 Q2~Q4) — Scale

AppSource 인증 완료

EcoStruxure SDK 정식

Eaton / Vertiv / Tripp Lite UPS 추가

네트워크 장비 (Cisco·Aruba) 추가

HVAC·발전기·BMS (Schneider Building)

Power Automate / Power Apps 커넥터

VMware OVA

SOC2 Type I 인증

한국 법인 설립 검토

4.5 Phase 4 (2028+) — Platform

Marketplace · 3rd party 등록

Reseller portal + commission

ISO 27001 · KISA-ISMS

Predictive maintenance (AI 시계열)

Digital twin (3D)

AR/VR 현장 가이드

5. 운영 방향 (Operations)

5.1 조직 구성 (권장)

| 역할 | Y1 | Y2 | Y3 | 주요 업무 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO / Tech Lead | 1 | 1 | 1 | 아키텍처·외부 영업 동행 |
| Senior Engineer | 1 | 2 | 3 | 백엔드·통합 |
| Frontend/Mobile | 1 | 1 | 2 | Web·RN |
| DevOps/SRE | 0.5 | 1 | 2 | Azure·incident |
| Customer Success | 1 | 2 | 4 | onboarding·갱신 |
| Sales/BD | 1 | 2 | 4 | Partner·direct |
| Support (KR/EN) | 0.5 | 1 | 2 | Tier 1-2·24/7 |
| 합계 FTE | 6 | 10 | 18 |  |

5.2 인프라 운영

호스팅 — Azure East US → Azure App Service 이전 (Phase 2)

백업 — 일간 + 주간 + 월간 (30/90/365일)

모니터링 — UptimeRobot + Grafana Cloud → Phase 2 Datadog

Secret — Azure Key Vault, 90일 회전

CI/CD — GitHub Actions, staging→prod blue/green

Anti-malware watchdog (cryptojacker 침해 후 가동)

Anthropic kill-switch 상시 (expired auto-off)

5.3 보안 운영

| 통제 | 방법 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| 취약점 스캔 | Dependabot + Snyk | 매일 |
| Pen test | 외부 보안업체 | 연 1 |
| Backup 복구 | staging 복원 검증 | 월 |
| DR 시나리오 | region failover | 분기 |
| Secret 회전 | Key Vault auto | 90일 |
| RBAC 감사 | 권한 review | 분기 |
| 감사 로그 immutable | Azure immutable blob | 상시 |
| AI 비용 통제 | kill-switch + spend limit | 상시 |
| Anti-malware | systemd watchdog | 상시 |

5.4 KPI 목표

| 지표 | Y1 | Y2 | Y3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유료 고객 | 6 | 50 | 150 |
| 관리 device | 300 | 4,000 | 22,500 |
| MRR | $900 | $12,000 | $67,000 |
| Churn | < 10% | < 8% | < 5% |
| NPS | > 40 | > 50 | > 60 |
| 알람 latency p95 | < 3분 | < 2분 | < 1분 |
| AI RCA 정확도 | — | > 70% | > 85% |
| 가용성 | > 99.5% | > 99.9% | > 99.95% |

6. Microsoft 365 / Teams 통합 — 상세

M365 native 통합은 enterprise 시장 진입의 가장 효과적인 채널입니다. 이미 cflex의 runless-uc · Graph PowerShell · Teams app manifest가 이를 위한 토대입니다.

6.1 MS 측 어느 부분과 연동하는가

| MS 컴포넌트 | 역할 | cflex에서 사용처 | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft Teams | 채널/봇/카드 UI | 알람·티켓 카드, 슬래시 명령 | 1 |
| Microsoft Graph API | M365 데이터 접근 | SharePoint·Planner·Outlook·OneDrive 자동화 | 3 |
| Microsoft Entra ID (Azure AD) | SSO·사용자 인증 | 로그인·SCIM·Conditional Access | 3 |
| Bot Framework + Azure Bot Service | Teams Bot 호스팅 | @cflex 멘션·대화·인터랙티브 | 1-2 |
| Adaptive Cards | 채널 메시지 카드 | 알람 카드, 액션 버튼 | 1 |
| SharePoint Online | 문서·사이트 | 월간 PDF·인벤토리 자동 저장 | 3 |
| Microsoft Planner / To Do | 태스크 | 티켓 자동 동기화 | 3 |
| Outlook Calendar | 일정 | RCA review 회의 자동 예약 | 3 |
| Power Automate | 워크플로우 | custom connector → 고객이 자유 구성 | 3 |
| Power BI | 대시보드 임베드 | 월간 리포트 데이터셋 | 4 |
| Microsoft Sentinel (선택) | SIEM | audit log 전송 (enterprise 고객) | 4 |
| Microsoft Defender for Cloud Apps | CASB | cflex 자체가 sanctioned app 등재 | 4 |
| Microsoft Intune (선택) | MDM | probe install via Intune push | 4 |
| Microsoft AppSource | Marketplace | SaaS app 등재·co-sell | 2-3 |
| Microsoft Teams Toolkit | 개발 환경 | 로컬 개발·디버깅 | 1 |
| MSAL (Auth Library) | OAuth2 client | cflex-frontend·mobile SSO | 3 |

6.2 통합 레벨 — 4단계

| Level | 방식 | 작업량 | 효과 | 비용 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Teams Incoming Webhook + Adaptive Cards | 0.5일 | 알람 카드 채널 전송 | 무료 |
| L2 | Teams Bot (Bot Framework + Azure Bot Service) | 2주 | @cflex 멘션·대화 | Azure ~$10-50/월 |
| L3 | SSO (Entra ID) + Graph API | 1개월 | SP·Planner·Outlook 연동 | 무료 (API 호출) |
| L4 | Microsoft AppSource 인증·등재 + Co-sell | 2-3개월 | 공식 마켓·MS 영업 협업 | 인증 $1k+심사 |

6.3 무슨 라이선스가 필요한가

크게 (a) 우리(publisher)가 필요한 것 (b) 고객사가 필요한 것 두 카테고리.

(a) cflex (publisher) 측

| 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Account (개인) | 무료 | 개발자 등록 출발 |
| Microsoft AI Cloud Partner Program (MCPP) | 무료 가입 | 구 Microsoft Partner Network. ISV 자격 출발 |
| Microsoft Commercial Marketplace Publisher | 무료 | AppSource·Azure Marketplace 게시 |
| Microsoft 365 Developer Subscription | 무료 (개발자) | E5 sandbox tenant 제공 |
| Microsoft Teams Developer Program | 무료 | Teams 개발용 tenant |
| Azure 구독 (Pay-as-you-go) | 사용량 | Bot Service·Functions·Storage ~$50-300/월 초기 |
| Azure Bot Service Channel | F0 무료 / S1 $0.50/1000 messages | Teams 채널은 무료 tier 충분 |
| Microsoft 365 Certification | $1,000~ + 8-12주 | 앱 보안·개인정보 인증 (AppSource 신뢰도) |
| Co-sell Ready 자격 | 무료 (조건 충족) | 매출 + 인증 + 사례 필요 |
| EV Code Signing 인증서 (선택) | 연 $200-500 | Teams app manifest 서명 |

(b) 고객사 측

| 라이선스 | 역할 | 최소 요구 |
| --- | --- | --- |
| Microsoft 365 Business Basic ($6/user/월) | Teams 메시지 수신 | 최소 |
| Microsoft 365 Business Standard ($12.50) | Teams + SharePoint + Planner | Phase 3 통합 활용 |
| Microsoft 365 E3 ($36/user/월) | 엔터프라이즈 (Entra ID P1, Intune) | Conditional Access·SCIM 필요시 |
| Microsoft 365 E5 ($57) | 최고 보안 (Defender·Sentinel) | 대형 고객 권장 |
| Power Automate Premium ($15/user/월) | custom connector 사용 | 고객이 자기 워크플로우 |
| Power BI Pro ($10) | 대시보드 임베드 | Phase 4 옵션 |

핵심 — Phase 1 (Webhook + Adaptive Cards) 까지는 양쪽 모두 추가 라이선스 0원. L3 SSO는 Entra ID Free tier로 시작 가능. AppSource 등재 시점에 $1k 인증비만 발생.

6.4 보안성 검토 — 어떻게 진행하는가

MS 생태계의 보안 검토는 5개 레벨로 구분됩니다. AppSource 등재·Co-sell·엔터프라이즈 고객 진입 시점에 단계별로 요구.

| 레벨 | 공식 명칭 | 요구 | 우리 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publisher Verification | DUNS · 기업 신원 확인 | Phase 1 (즉시) |
| 2 | Publisher Attestation | 자가 보안 설문 (10 영역) | Phase 2 |
| 3 | Microsoft 365 Certification | 감사 (~250 controls, SOC2 유사) | Phase 3 ($1k + 8-12주) |
| 4 | SOC2 Type II | 외부 감사 (대기업 요구) | Phase 4 ($30-80k) |
| 5 | ISO 27001 / FedRAMP | 글로벌·정부 | Phase 5 |

Microsoft 365 Certification 250 controls — 주요 카테고리:

(1) 데이터 처리·저장·전송 — 암호화·키 관리·데이터 분류

(2) 사용자 인증·권한 — MFA·RBAC·session 관리

(3) 애플리케이션 보안 — secure coding·OWASP top 10

(4) 운영 보안 — 패치·로그·모니터링·incident response

(5) 인프라 보안 — 네트워크·서버·container

(6) 개인정보 — GDPR·CCPA·PIA

(7) 외부 의존성 — vendor risk·third-party 평가

(8) 비즈니스 연속성 — DR·BCP

(9) 변경관리 — release process·rollback

(10) 문서화 — 정책·절차·증적

고객사 측 vendor security 검토 대응 (질문 표준화)

CAIQ (Consensus Assessment Initiative Questionnaire) — Cloud Security Alliance, 261 질문

SIG (Standardized Information Gathering) — Shared Assessments, 850+ 질문

VSA (Vendor Security Assessment) — 각 enterprise 자체 양식, 50-200 질문

DPA (Data Processing Agreement) — GDPR · CCPA 대응

Microsoft Service Trust Portal에 공개된 cflex 정보 활용 (Phase 3+)

6.5 우리가 가져다 쓰는 MS 솔루션·SDK

| 솔루션·SDK | 역할 | cflex 사용처 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bot Framework SDK (Node.js) | Teams Bot 개발 핵심 | botbuilder + adaptive-cards 이미 설치 | ✅ #63 |
| Microsoft Graph SDK (JavaScript / PowerShell) | M365 데이터 접근 | SP·Planner·Outlook 통합 | ⚠ PowerShell만 사용 중 |
| MSAL (Microsoft Authentication Library) | OAuth2 client | SSO·token 캐싱 | ⚠ Phase 3 |
| Adaptive Cards SDK | UI 카드 정의 | 알람 카드, 액션 버튼 | ✅ |
| Microsoft Teams Toolkit (VS Code) | 개발 환경 | 로컬 디버깅·매니페스트 검증 | ⚠ 도입 필요 |
| Azure Bot Service | Teams 채널 호스팅 | Bot 등록·channel 활성 | ⚠ AADSTS 미해결 |
| Azure Functions (선택) | 서버리스 webhook | cflex-api 일부 이전 검토 | Phase 3 |
| Azure Key Vault | Secret 관리 | API key·OAuth secret | ⚠ 도입 필요 |
| Azure Storage (Blob) | 파일·로그 | 월간 PDF·immutable audit | ⚠ Phase 1 |
| Azure Service Bus (선택) | 메시지 큐 | 대용량 알림 fan-out | Phase 3 |
| Azure Monitor / Application Insights | APM | cflex 자체 모니터링 | Phase 2 |
| Azure AI Studio (선택) | Claude 대체 | Anthropic 의존도 분산 | Phase 4 |

6.6 통합 시 부가가치

알람 발생 → SharePoint 사이트에 PDF 자동 저장 (감사 추적)

티켓 생성 → Planner/To Do 항목 자동 동기화 (담당자 워크로드)

P1 인시던트 → Outlook 캘린더에 RCA review 회의 자동 예약

월간 리포트 → SharePoint News 형식 자동 게시

Entra ID SSO → 별도 계정 관리 제거

Power Automate → 고객이 자기 워크플로우 자유 구성

Co-sell ready → Microsoft 영업이 우리 영업 동행 ($M+ deal)

7. 솔루션 강점 분석 (Competitive Edge)

7.1 경쟁사 매트릭스

| 경쟁사 | 가격 | 강점 | 약점 | 우리 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Domotz | $20-30/device/월 | UX·MSP 시장 점유 | 한국·아시아 채널 없음, control 있음(보안 부담) | 채널 + 한국어 강점 |
| Auvik | $$ | 네트워크 가시화·MSP | Facility 약함, 비쌈 | UPS 특화·저가 |
| NinjaOne | $3-5/device | RMM 통합 | Facility 비어있음 | Facility 전문 |
| LogicMonitor | Enterprise | 넓은 커버리지 | 엔터프라이즈 only, 비쌈 | 중소·MSP 진입 |
| DataDog | $15+/host | APM 강자 | Facility 약함, 가격 | Facility 전문·1/5 가격 |
| Schneider EcoStruxure IT Expert | $/device | APC native, 풍부 | Cloud only, 한국 채널 없음, 비쌈 | 채널 + on-prem 옵션 |
| Schneider EcoStruxure IT Advisor | License | On-prem 강함 | UI 구식, 한국 채널 없음 | Modern UI + KR 채널 |
| Eaton IPM | License | Eaton UPS 강함 | 제조사 종속, 한국 채널 없음 | Vendor 중립 |
| PRTG | Per-sensor | 범용 모니터링 | Facility 약함, 가격 복잡 | Facility 전문·단순 가격 |
| iPilot (UC) | Teams Phone 전용 | M365 native UC 관리 | Facility 없음 | UC와 같은 model + Facility |

7.2 강점 6가지 (핵심)

(1) Read-only 보안 포지셔닝

외부 vendor가 OT 제어 안 함 → enterprise IT 보안 평가 통과 쉬움. 특히 HMG·삼성·LG 같은 보수적 그룹 IT가 vendor risk assessment에서 read-only 솔루션을 우선 승인하는 경향.

(2) 한국·아시아 메신저 native 지원

LINE(일본·태국·대만) · 카카오(한국) · WhatsApp(글로벌) · SMS·이메일·Teams·Slack 동시 지원. 글로벌 경쟁사 중 카카오·LINE을 native로 제공하는 facility 솔루션 부재. 한국 대기업 글로벌 거점이 자동 타겟.

(3) AI 자동 RCA 한국어 native

Claude Haiku 4.5가 30초 이내에 근본원인 + 권장조치를 한국어로 생성. 기존 솔루션은 영문 dashboard + manual analysis. 운영자 1인당 처리 가능 알람 수 3-5배 증가.

(4) M365 Native + Multi-channel

Microsoft Teams 안에서 작동 + 한국·아시아 채널도 동시. 두 카테고리(글로벌 enterprise + 아시아 메신저)를 모두 가지는 경쟁자 부재.

(5) APC 공식 파트너 자격

Schneider Electric의 공식 파트너로서 EcoStruxure SDK 자격 / partner directory 등재 / co-sell 가능. 사실상 Schneider 영업 채널을 우리 채널로 활용 가능.

(6) Mobile-first + 실시간 push

Expo native iOS/Android 앱 + Expo Push Service. 기존 솔루션은 웹 위주 또는 mobile 후속 추가. 현장 엔지니어가 폰으로 즉시 ack·해결 가능.

7.3 SWOT

| S (Strengths) | W (Weaknesses) |
| --- | --- |
| • HAEA 44 UPS 레퍼런스 • 다채널 notifier 완성 • AI RCA 내장 • APC 파트너 자격 • 한국 시장 이해 | • 브랜드 인지도 부재 • 자본 부족 (부트스트랩) • 영업 인력 부재 • SOC2 미보유 • 한국 법인 없음 |

| O (Opportunities) | T (Threats) |
| --- | --- |
| • Schneider co-sell • M365 AppSource • MSP 시장 빈 공간 • 한국 대기업 글로벌 확장 • AI Ops 트렌드 | • Schneider 자체 SaaS 강화 • DataDog·NinjaOne의 facility 진입 • Anthropic 가격 변동 • Microsoft 정책 변경 • 한국 personal data law |

8. 시장 규모 분석 (TAM/SAM/SOM)

8.1 글로벌 시장 (TAM)

| 시장 카테고리 | 2025 시장 (USD) | CAGR | 2030 예측 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DCIM (Data Center Infrastructure Management) | $2.5B | 12.5% | $4.5B | Gartner |
| Facility Management Software | $1.5B | 11% | $2.5B | MarketsAndMarkets |
| RMM (Remote Monitoring & Management) | $3.2B | 13% | $5.9B | IDC |
| UC Management (iPilot 형) | $1.8B | 9% | $2.7B | Gartner |
| IT Operations Analytics (AIOps) | $4.5B | 18% | $10.3B | IDC |
| 합산 (overlap 일부) | ≈ $13B | 13% | ≈ $25B |  |

8.2 서비스 가능 시장 (SAM)

우리가 실제로 영업할 수 있는 범위 — 영어·한국어 + APC 중심 + Facility 모니터링 + 멀티채널 통보.

| 세그먼트 | 대상 수 | 평균 ARPU | SAM (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 미국 MSP/ITSP (active) | 40,000 사 | $3-5/dev × 100-500 dev | $1.4B |
| APC 파트너 (미국) | 5,000 사 | $50-200/월 | $60M |
| 한국계 미국법인 (Fortune 500 자회사) | 500 사 | $2k-30k/년 | $8M |
| 한국 IT/MSP | 5,000 사 | $5-30/dev | $120M |
| 일본·태국·대만 (LINE 시장) | 20,000 사 | $5-20/dev | $300M |
| 합산 SAM |  |  | ≈ $1.9B |

8.3 획득 가능 시장 (SOM) — 5년

| Year | 고객 수 | Device 수 | ARR | SAM 점유율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 300 | $10,800 | 0.0006% |
| 2 | 50 | 4,000 | $144,000 | 0.008% |
| 3 | 150 | 22,500 | $810,000 | 0.04% |
| 4 | 300 | 60,000 | $2.16M | 0.11% |
| 5 | 500 | 100,000 | $4.2M | 0.22% |

SOM 점유율 0.22%는 극히 보수적. Schneider co-sell + AppSource 등재 + 한국 법인 시 가속 가능. 공격적 시나리오는 5년 차 $15-20M ARR (SAM 1% 수준).

8.4 시장 진입 시그널 (5가지)

APC/Schneider가 자체 IT Expert를 가격 인상 중 → MSP가 대안 검색 중

미국 한인 비즈니스 네트워크 (KASBA, OKTA)가 facility 솔루션 부재 호소

일본·태국 시장: LINE 비즈니스 메시지 채널 부재로 facility SaaS 미진입

Microsoft Teams가 enterprise 표준 채널화 → bot 기반 솔루션 수요 폭증

HMG·삼성·LG가 IT 모니터링을 외주로 전환 중 (CIO trend 2025)

9. 확대 방향 (Expansion Strategy)

9.1 5축 확장 모델

우리는 5가지 축으로 동시 확대 가능합니다.

(1) 수평 확장 — Vertical Industry

데이터센터 (출발) → 산업시설 (제조·반도체) → 빌딩 (상업·오피스) → 의료시설 → 공공기관·국방

각 vertical마다 KPI·임계치·리포트 템플릿만 추가하면 됨 (코어 변경 없음)

(2) 수직 확장 — Vendor Channel

APC (출발, Schneider 파트너) → Eaton (UPS #2) → Vertiv (DC 인프라) → Tripp Lite (저가)

Cisco·Juniper·Aruba (네트워크) → Lenovo·HPE·Dell (서버)

LG·Samsung UPS (한국 시장 진입 시)

(3) 지역 확장 — Geography

SoCal (출발, HAEA·KASBA 한인 네트워크) → 미국 전역 (Phase 2)

한국 (법인 설립 시) → 일본·대만 (LINE 시장) → 태국 (LINE) → 베트남·인도네시아

유럽 (Phase 4, GDPR 대응) → 중동 (Phase 5)

(4) 기능 확장 — Product

Monitoring → 알림 → 자동화 (Power Automate) → 예측 (AIOps) → digital twin → AR/VR

UPS → HVAC → 발전기 → 분산 에너지 (배터리·태양광·풍력) → BMS → EMS

(5) 인접 시장 — Adjacency

FMS → BMS (Building Management) → EMS (Energy Management)

FMS → Network Monitoring → APM (Application Performance) → AI Ops

FMS → ITSM (Ticketing) → ITOM → CMDB

FMS → IoT (센서) → OT (제조 라인) → MES (Manufacturing Execution)

9.2 우선순위 (3년)

| 순위 | 축 | 구체적 진입 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vendor | Eaton·Vertiv UPS 추가 | SNMP 표준이라 추가 작업 소 |
| 2 | Geography | 한국 법인 + 일본 LINE 시장 | HAEA·KASBA 네트워크 + LINE 강점 |
| 3 | Channel | Schneider co-sell, APC partner directory | 파트너 자격 보유 |
| 4 | Vertical | 제조·반도체 (삼성·LG·SK) | 한국 대기업 글로벌 거점 |
| 5 | Product | HVAC·발전기 추가 | Schneider Building 통합 |
| 6 | Adjacency | Network Monitoring (Cisco SNMP 동일) | 코드 재사용 70% |
| 7 | Vertical | 빌딩 (상업·오피스) | BMS 통합 후 |
| 8 | Geography | 유럽 (GDPR) | SOC2 후 진입 |

9.3 인수합병 (M&A) 가능성

3-5년 내 다음 시나리오 가능:

Schneider Electric이 인수 — partner directory 강화 목적

ConnectWise/Datto가 인수 — facility 영역 보강

Microsoft가 co-sell partner로 격상 → eventual acqui-hire

Hyundai AutoEver가 전략적 투자 — 내부 솔루션 격상

DataDog/Splunk가 인수 — facility data로 AIOps 확장

10. APC / Schneider 파트너 전략

10.1 자산

APC 공식 파트너 자격 (eric.park961@gmail.com)

44 UPS 운영 레퍼런스 (HAEA)

EcoStruxure SDK 통합 자리 마련

SVG 제품 아이콘 6종 (SRT 3000/5000/8000, Modular Ultra 15k/20k, Symmetra LX)

PowerNet-MIB 기반 derive-status 구현

10.2 SDK·API 확보 채널

Schneider Electric Partner Manager 직접 요청 (1차)

Schneider Electric Exchange (exchange.se.com)

Schneider Electric Developer Portal (developer.schneider-electric.com)

mySchneider Partner Hub → Developer Resources

10.3 통합 후 효과

Schneider partner directory 등재 → 리드 자동 유입

EcoStruxure IT Advisor on-prem 옵션 → 폐쇄망 고객 진입

Co-sell — Schneider 영업이 우리 솔루션 동반 판매

APC 공식 케이스 스터디 작성 가능

Schneider 사용자 컨퍼런스 (Innovation Summit) 발표 자격

11. 리스크 분석 (Risk Register)

| 리스크 | 영향 | 확률 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| HAEA cutover 지연·실패 | 높음 | 낮음 | weekly checkpoint·fallback |
| EcoStruxure SDK 발급 지연 | 중 | 중 | SNMP·NMC HTTP가 fallback |
| AADSTS700016 미해결 | 중 | 중 | Webhook 즉시 가용, Bot은 후순위 |
| Anthropic 비용 폭증 | 중 | 낮음 | kill-switch·spend cap |
| TCR 인증 지연 | 낮음 | 중 | SMS 외 채널 우선 |
| 카카오 인증 실패 | 낮음 | 낮음 | LINE·SMS 대체 |
| 보안 사고 (cryptojacker 류) | 높음 | 낮음 | watchdog·pen-test·immutable backup |
| AppSource 인증 거부 | 낮음 | 낮음 | Webhook 무관, 사전 컨설팅 |
| 고객 보안 평가 통과 실패 | 중 | 낮음 | Read-only 포지셔닝, CAIQ 사전 준비 |
| EcoStruxure cross-border | 중 | 중 | NMC HTTP 우선, Cloud 옵트인 |
| 주요 인력 이탈 | 높음 | 낮음 | 문서화·GitHub 백업 |
| 환율 변동 | 낮음 | 중 | USD 기준 책정 |
| Microsoft 정책 변경 | 중 | 낮음 | Multi-channel이 backbone |
| Schneider 가격 인상 | 낮음 | 중 | Vendor 중립 (Eaton·Vertiv 추가) |

12. 90일 액션 플랜

Week 1-2 (즉시)

HAEA 안정화 — 알람 라우팅 검증, 운영자 교육

Slack Webhook 통합 (1일)

Teams Webhook 통합 (1일)

HAEA Teams 채널 알람 배포

Schneider Partner Manager에 OAuth2 자격증명 요청

AADSTS700016 진단·해결 시작

Microsoft AI Cloud Partner Program 가입 (무료)

Microsoft 365 Developer Subscription 신청 (E5 sandbox)

Week 3-4

Microsoft AppSource 사전 컨설팅 미팅

법무 검토 — SLA 표준 계약서 v1.0, control 면책 조항, DPA 템플릿

Slack App Directory 등록 검토

CAIQ 자가 진단 (Cloud Security Alliance)

RingOn 영업 candidate 5-10개 리스트

Apple Developer Program 가입

Month 2

ServiceNow eBond 활성

Audit log → Azure immutable blob

Teams Bot (Bot Framework) 개발 시작

Azure Key Vault 도입 (secret 회전)

최초 외부 고객 1곳 pilot

Microsoft Teams Toolkit 도입 (개발 환경)

Status page (status.cflex.runless.co.uk)

Month 3

첫 외부 고객 운영 안정화 → 사례 자료

Phase 2 (subdomain·Stripe·partner) 설계

SOC2 Type I 사전조사

HAEA case study + 솔루션 소개서

Schneider Innovation Summit 발표 신청

KASBA·OKTA 한인 네트워크 침투 시작

13. 의사결정 필요 사항

사업 진행 전 명확히 결정되어야 하는 사항.

| # | 결정 사항 | 기한 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 법인 구조 (RingOn vs 별도 SaaS 법인) | Month 1 | 투자 유치 시 별도 권장 |
| 2 | 초기 펀딩 (자체 vs angel vs VC) | Month 2 | Y2 매출 도달 시 Series A |
| 3 | 가격 정책 확정 | Month 1 | 경쟁사 조사 + 한국·미국 차등 |
| 4 | 한국 법인 설립 시점 | Month 3 | 데이터 거주·카카오·KISA-ISMS |
| 5 | Phase 2부터 device control opt-in 여부 | Month 6 | 고객별 SOW로 결정 |
| 6 | VMware OVA on-prem 우선순위 | Month 3 | 폐쇄망 고객 진입 필수 |
| 7 | EcoStruxure SDK 통합 깊이 | Q4 | Cloud 의존 vs on-prem |
| 8 | App 브랜딩 (C-Flex vs RingOn vs 신규) | Month 2 | AppSource 등재 전 |
| 9 | 오픈소스 전략 (cflex-probe 공개) | Month 6 | 차별점·신뢰도 vs 보안 trade |
| 10 | 채용 우선순위 (Eng vs Sales vs CS) | Month 1 | Year 1 매출 후 확장 |

END OF DOCUMENT

C-Flex FMS · 사업 기획서 v2.0 · 2026-06-07 · RingOn Service Corp.